1. Краткое описание проекта (суть)

Название мобильного приложения: Family Tree

Описание: приложение для Android для управления генеалогическими деревьями

Цель: обеспечить потребность удобного редактирования генеалогических деревьев.

Аналоги: MyHeritage, FamilySearch, FamyTale.

Дата сдачи - 15.12.2025.

2. Основные требования (Функциональные)

2.1. Пользовательские роли

Пользователь – доступны все функции приложения.

2.2. Базовый функционал (MVP)

Графический вывод генеалогического древа на экран; Эргономический интерфейс редактирования узлов древа; Сохранение древа в png и/или pdf формате; Резервное копирование созданных деревьев; Выстраивание связей между узлами древа; Добавление фотографий, заметок, событий к узлам древа, настройки древа (количество выводимых поколений, максимально допустимое количество выводимых узлов и т.д.).

2.3. Нефункциональные требования

Время отклика UI: <200 ms на основные экраны.

Безопасность: безопасное хранение сохраненных файлов в локальном хранилище.

Интуитивно понятный интерфейс.

Локализация: RU, системная локализация.

Доступность: масштабирование шрифта (согласно системным настройкам), настройка темы (согласно системным настройкам).

3. Предложенный стек технологий

Frontend: GedcomGraph – для отображения созданного древа, Glide – для загрузки и кэширование фотографий, com.google.android.material:material – работа с Material Design.

Backend: Gson – сохранение данных по стандарту GEDCOM, Joda-Time – для реализации корректной работы с датами.

Система контроля версий: GitHub.

Обоснование выбора GEDCOM – существующий стандарт работы с генеалогическими данными. Сохранение данных не затрагивает реляционную модель хранения данных, что позволят быстро и гибко работать с данными. Реализация реляционной модели при работе с графами слишком сложна.

4. Рекомендуемые инструменты разработки

IDE: Android Studio.

Figma - прототипы / дизайн.

GitHub — исходники.

5. Архитектура и данные

5.1. Архитектурная схема (вкратце)

Мобильное приложение (Kotlin) ↔ Local Storage | File system;

5.2. Структура БД

Нереляционная структура БД – данные сохраняются в JSON формате, не связываясь «жесткими» связями между собой. Программа ищет необходимые ключи и значения.

Пример возможных таблиц:

Tree {id, title, dirs, URIs, persons, media, backup};

Tree_settings {lifespan, date, fixeddate};

Share {dateid, submitter};

Birthday {id, name, date, age}

6. UI/UX:

Главный экран – вывод доступных деревьев, кнопка добавить дерево, выползающее меню всех функций, визуальные подсказки.

Экран выбора – создание пустого древа или загрузка древа из zip файла.

Экран редактирования древа – визуально отображается генеалогическое древо, интерактивные узлы древа, при зажатии которых происходит переход на редактирование данных узла.

Экран редактирования узла древа – медиа, информация и настройки разделены вкладками, плавные анимации, минималистичный дизайн.

Экран настроек приложения – кнопка выбора языка приложения, кнопка выбора формата даты и времени, кнопка перехода на экран «о приложении», кнопка переключатель сохранения в локальное хранилище (одновременно является кнопкой перехода на страницу выбора папки сохранения).

7. Тестирование

Unit tests. Модульное тестирование – автоматические модульные тесты отдельного функционала приложения при сборке gradle. Ручное тестирование перед сдачей. Тестирование на реальных устройствах (Android).

8. Релиз

Репозиторий: Github (https://github.com/LutiyCrocodile/family_tree). GitHub Actions: запускает unit tests.

9. Безопасность и приватность

Контроль доступа на уровне разрешений приложения. Ограничение загрузки поврежденных файлов. Возможность удаления данных.

10. План по дням с конкретными датами

Sprint 0 - Подготовка (16 — 21 сентября 2025)

Цели: финальные требования, дизайн-гайд, инфраструктура.

16.09–01.10: Сбор требований, определение MVP, согласование форматов файлов. 01.10: Составление ТЗ, определение формата БД. 01–20.10: Быстрые главные экраны + прототип Figma. 21.10: Настройка репозитория github.

Доставка: финализированные требования, Figma прототипы главных экранов, рабочий репозиторий.

Sprint 1 — Core: вывод древа, настройки (22 октября— 20 ноября 2025)

Задачи: реализовать правильное сохранение данных в JSON формате, корректный вывод древа и базовые настройки. MainActivityUITest для основных flow пользователя.

Доставка: рабочее приложение с сохранением данных древа, базовыми настройками приложения.

Sprint 2 — Добавление функций для настройки узлов древа, работа с медиа (20 ноября — 26 ноября 2025)

Задачи: добавление событий, для отдельного узла. Настройка кэширования и корректного вывода медиа файлов на экран редактирования древа, а также на экран редактирования узла. Тесты: проверка загрузки zip файла древа, разработка модульного теста на функцию распространения другим и сохранения в локальное хранилище.

Sprint 3 — Настройка форматов корректного отображения древа, дат и времени, локализация (26 ноября — 1 декабря 2025)

Задачи: дополнительная настройка сохранения данных, отображения UI. Написание тестов на экспорт и импорт данных, интеграция с API системы. Добавление необходимых иконок и drawable картинок, настройка форматов. Настройка Русской локализации в формате, способном в дальнейшем масштабировать локализацию на несколько языков.

Sprint 4 — Интеграция, подготовка, ручное тестирование, реализация выгрузки данных (1 — 15 декабря 2025)

Задачи: исправление ошибок несовместимости, добавление необходимых правок, настройка UI, исходя из потребностей пользователя, проверка ручным тестированием и модульными тестами.

Стабилизация и исправление багов, сборка APK файлов, настройка github actions (15 — 18 декабря 2025)

Задачи: исправление критических багов, которые могут возникнуть. Проведение регрессионного теста, сборка финальных билдов. Финальная сборка APK, написание workflow, запуск CI. Подготовка презентации. Подготовка пакета сдачи (apk, инструкции по запуску).

Доставка: финальные билды и документация.

Final polishing & submission (19 декабря 2025)

Задачи: финальные баг-фиксы, релиз билда для преподавателя. Подготовка презентации. Отправка приложения и документации преподавателю. Финиш: сдача 19.12.2025.

12. Уникальные функции проекта

Гибкая тема (в зависимости от системной темы),

Отказ от тяжелых реляционных баз, реализация архитектуры БД в JSON формате.